绍兴市水利局关于印发2018年全市及各区、县（市）水利渔业重点工作清单的通知

各区、县（市）水利（水电、农水）局，滨海新城水利渔业职能部门：

现将2018年全市及各区、县（市）水利渔业重点工作清单印发给你们，请抓好贯彻落实。

绍兴市水利局

2018年6月29日

| 绍兴市水利局办公室 | 2018年6月29日印发 |
| --- | --- |

2018年全市水利渔业重点工作清单

| 序号 | 任务 | 全市 总计 | 市本级 | 越城区 | 柯桥区 | 上虞区 | 诸暨市 | 嵊州市 | 新昌县 | 滨海 新城 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 利 | 完成年度水利投资（亿元） | 80 |  | 26.3 | 21.1 | 10.6 | 9.1 | 7.8 | 3.0 | 2.1 |
|  |  | 其中“双十”防洪排涝重点项目建设投资（亿元） | 70 |  | 25.5 | 20.1 | 8.2 | 7.0 | 4.9 | 2.3 | 2.0 |
| 2 |  | “百项千亿”新开工项目（个） | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 水库除险加固（座） | 14 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |  |
| 4 |  | 水库安全鉴定（座） | 16 |  | 4 | 2 |  | 4 | 1 | 5 |  |
| 5 |  | 山塘整治（座） | 105 |  | 5 | 18 | 10 | 30 | 20 | 22 |  |
| 6 |  | 新增改善灌溉面积（万亩） | 2.3 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 |  |
| 7 |  | 新增高效节水面积（万亩） | 2.21 |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.69 | 0.35 | 0.67 |  |
| 8 |  | 农田渠道衬砌改造及渠系配套建筑（公里） | 400 |  |  | 40 | 95 | 95 | 90 | 80 |  |
| 9 |  | 小型泵站标准化建设（座） | 84 |  | 5 | 10 | 10 | 14 | 10 | 5 | 30 |
| 10 |  | 农村饮用水提升（万人） | 5.0 |  |  |  |  | 1.74 | 2.11 | 1.15 |  |
| 11 |  | 6月底前完成县级农业水价综合改革实施方案（个） | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 农业水价综合改革农田（万亩） | 17 |  | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 15 | 0.4 | 0.3 |  |
| 12 |  | 农村水电站增效扩容及生态修复（座） | 21 |  |  |  |  | 8 | 8 | 5 |  |
| 13 |  | 河湖库塘清淤轮疏机制建设县（个） | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 河湖标准化管理县建设（个） | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 美丽河湖建设（条、个） | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 16 |  | 美丽河湖建设长度（公里） | 40 |  | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |  |
| 17 |  | 河道综合整治（公里） | 50 |  | 16 | 3 | 7 | 8 | 5 | 10 | 1 |
| 18 |  | 河湖库塘清淤（万方） | 750 |  | 270 | 160 | 160 | 70 | 40 | 30 | 20 |
| 19 |  | 累计完成河道管理范围划界（公里） | 705 |  | 151 | 176 | 131 | 117 | 55 | 60 | 15 |
| 20 |  | 新增水域面积（平方公里） | 2.04 |  |  | 0.12 | 0.1 | 1.05 | 0.77 |  |  |
| 21 |  | 水土流失治理（平方公里） | 35 |  | 0.5 | 2.1 | 3.4 | 5.5 | 7.5 | 16 |  |
| 22 |  | 县城节水型社会达标建设（个） | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 |  | 重要饮用水水源地安全保障达标建设（个） | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 水利工程标准化管理创建（个） | 239 |  | 4 | 40 | 39 | 1 | 85 | 68 | 2 |
|  |  | 其中大中型水利工程（个） | 33 |  | 1 |  | 3 | 1 | 12 | 14 | 2 |
| 25 |  | 30%以上县级河道基本无违建创建（公里） | 285.7 |  | 53.39 | 83.77 | 58.19 | 37.68 | 27.38 | 25.29 |  |
| 26 | 渔 业 | 渔业产值（亿元） | 28 |  | 2.55 | 5 | 11 | 7.9 | 0.65 | 0.9 |  |
| 27 |  | 编制、发布养殖水域滩涂规划（个） | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 28 |  | 建立水产养殖尾水处理示范点（个） | 60 |  | 13 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 29 |  | 创建农业部健康养殖示范场（个） | 7 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 30 |  | 增殖放流（万尾） | 5000 | 990 | 600 | 560 | 900 | 1500 | 300 | 150 |  |
| 31 |  | 初级水产品合格证管理 | 规模主体实现全覆盖 |
| 32 |  | 渔船安全生产监管 | 不突破“双控”指标（全市安全事故0起；死亡人数不超过1人） |

2018年越城区水利渔业重点工作清单

| 类 别 | 序 号 | 工作内容 | 目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水利 | 1 | 水利投资 | 完成年度水利投资26.3亿元（包含袍江6.5亿元），其中“双十”防洪排涝重点项目建设投资25.5亿元（包含袍江6亿元）。 |
|  | 2 | 水库山塘 | 完成水库除险加固1座，安全鉴定4座；山塘整治5座。 |
|  | 3 | 农业水价 综合改革 | 6月底前完成县级农业水价综合改革实施方案编制，完成0.3万亩农田改革任务。 |
|  | 4 | 农田水利 | 小型泵站标准化建设5座。 |
|  | 5 | 河湖管理 | 完成河湖库塘清淤轮疏机制建设县以及河湖标准化管理县建设，美丽河湖建设2条、长度5公里，河道综合整治16公里（包含袍江7公里），河湖库塘清淤270万方（包含袍江60万方），累计完成河道管理范围划界151公里（包含袍江51公里），水土流失治理面积0.5平方公里。 |
|  | 6 | 标准化管理 | 完成4个（包含袍江1个）水利工程标准化管理创建。其中，大中型工程1个：堤防1段（袍江）；小型工程3个：小型水库2座、山塘1座。 |
|  | 7 | 河道无违建 | 根据名录，完成53.39公里县级河道基本无违建创建工作。 |
| 渔业 | 1 | 渔业产值 | 渔业产值实现2.55亿元（包含袍江0.95亿元）。 |
|  | 2 | 产业发展 | 推进渔业品牌培育创建，建立水产养殖尾水处理示范点13个（包含袍江3个），创建农业部健康养殖示范场2个（包含袍江1个），完成养殖水域滩涂规划编制、发布工作。 |
|  | 3 | 资源养护 | 强化幼鱼保护宣传，加强禁售海产品和幼鱼监管。完成渔业资源增殖放流600万尾。 |
|  | 4 | 安全生产 | 推进初级水产品合格证管理，规模主体实现全覆盖。继续做好省级“平安渔业示范县”创建工作，全面落实渔船安全生产监管责任制，安全事故与死亡人数不突破“双控”指标。 |

2018年柯桥区水利渔业重点工作清单

| 类 别 | 序 号 | 工作内容 | 目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水利 | 1 | 水利投资 | 完成年度水利投资21.1亿元，其中“双十”防洪排涝重点项目建设投资20.1亿元，新开工“百项千亿”项目1个。 |
|  | 2 | 水库山塘 | 完成水库除险加固1座，安全鉴定2座；山塘整治18座。 |
|  | 3 | 农田水利 | 新增改善灌溉面积0.5万亩，新增高效节水面积0.2万亩，农田渠道衬砌改造及渠系配套建筑40公里，小型泵站标准化建设10座。 |
|  | 4 | 农业水价 综合改革 | 6月底前完成县级农业水价综合改革实施方案编制，完成0.3万亩农田改革任务。 |
|  | 5 | 河湖管理 | 完成河湖标准化管理县建设，美丽河湖建设2条、长度5公里，河道综合整治3公里，河湖库塘清淤160万方，累计完成河道管理范围划界176公里，新增水域面积0.12平方公里，水土流失治理面积2.1平方公里。 |
|  | 6 | 节水型社会 | 拓展节水载体建设，继续推进节水型社会创建。 |
|  | 7 | 标准化管理 | 完成40个水利工程标准化管理创建。其中，小型工程40个：小型水库25座、山塘7座、水文测站8座。 |
|  | 8 | 河道无违建 | 根据名录，完成83.77公里县级河道基本无违建创建工作。 |
| 渔业 | 1 | 渔业产值 | 渔业产值实现5亿元。 |
|  | 2 | 产业发展 | 推进渔业品牌培育创建，建立水产养殖尾水处理示范点9个，创建农业部健康养殖示范场1个，6月15日前完成养殖水域滩涂规划发布工作。 |
|  | 3 | 资源养护 | 重点做好“三战”工作，强化幼鱼保护宣传，加强禁售海产品和幼鱼监管，加大钱塘江水域非法捕捞打击力度。完成渔业资源增殖放流560万尾。 |
|  | 4 | 安全生产 | 推进初级水产品合格证管理，规模主体实现全覆盖。争创省级“平安渔业示范县”，全面落实渔船安全生产监管责任制，安全事故与死亡人数不突破“双控”指标。 |

2018年上虞区水利渔业重点工作清单

| 类 别 | 序 号 | 工作内容 | 目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水利 | 1 | 水利投资 | 完成年度水利投资10.6亿元，其中“双十”防洪排涝重点项目建设投资8.2亿元，新开工“百项千亿”项目1个。 |
|  | 2 | 水库山塘 | 完成水库除险加固1座；山塘整治10座。 |
|  | 3 | 农田水利 | 新增改善灌溉面积0.5万亩，新增高效节水面积0.3万亩，农田渠道衬砌改造及渠系配套建筑95公里，小型泵站标准化建设10座。 |
|  | 4 | 农业水价 综合改革 | 6月底前完成县级农业水价综合改革实施方案编制，完成0.7万亩农田改革任务。 |
|  | 5 | 河湖管理 | 完成美丽河湖建设2条、长度10公里，河道综合整治7公里，河湖库塘清淤160万方，累计完成河道管理范围划界131公里，新增水域面积0.1平方公里，水土流失治理面积3.4平方公里。 |
|  | 6 | 节水型社会 | 拓展节水载体建设，继续推进节水型社会创建。 |
|  | 7 | 标准化管理 | 完成39个水利工程标准化管理创建。其中，大中型工程3个：河道水闸2座、海塘水闸1座；小型工程36个：小型水库25座、堤防5段、山塘2座、水文测站3座、农村供水工程1个。 |
|  | 8 | 河道无违建 | 根据名录，完成58.19公里县级河道基本无违建创建工作。 |
| 渔业 | 1 | 渔业产值 | 渔业产值实现11亿元。 |
|  | 2 | 产业发展 | 推进渔业品牌培育创建，建立水产养殖尾水处理示范点11个，创建农业部健康养殖示范场1个，6月15日前完成养殖水域滩涂规划发布工作。 |
|  | 3 | 资源养护 | 重点做好“三战”工作，加大幼鱼保护、钱塘江水域打击非法捕捞力度，加强海洋渔船伏休管理等工作。推进违规渔具整治工作，开展“船证不符”整治，对7艘功率备注渔船，按规定加倍收取资源增殖费。完成渔业资源增殖放流900万尾。 |
|  | 4 | 安全生产 | 推进初级水产品合格证管理，规模主体实现全覆盖。争创市级“平安渔业示范县”，全面落实渔船安全生产监管责任制，安全事故与死亡人数不突破“双控”指标。 |

2018年诸暨市水利渔业重点工作清单

| 类 别 | 序 号 | 工作内容 | 目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水利 | 1 | 水利投资 | 完成年度水利投资9.1亿元，其中“双十”防洪排涝重点项目建设投资7亿元。 |
|  | 2 | 水库山塘 | 完成水库除险加固4座，安全鉴定4座；山塘整治30座。 |
|  | 3 | 农田水利 | 新增改善灌溉面积0.3万亩，新增高效节水面积0.69万亩，农田渠道衬砌改造及渠系配套建筑95公里，小型泵站标准化建设14座，农村水电站增效扩容及生态修复8座。 |
|  | 4 | 农业水价 综合改革 | 6月底前完成县级农业水价综合改革实施方案编制，完成15万亩农田改革任务。 |
|  | 5 | 农村饮水 | 完成农村饮水安全巩固提升1.74万人 |
|  | 6 | 河湖管理 | 完成美丽河湖建设2条、长度5公里，河道综合整治8公里，河湖库塘清淤70万方，累计完成河道管理范围划界117公里，新增水域面积1.05平方公里，水土流失治理面积5.5平方公里。 |
|  | 7 | 节水型社会 | 拓展节水载体建设，继续推进节水型社会创建。 |
|  | 8 | 标准化管理 | 完成永宁水库标准化管理创建。 |
|  | 9 | 河道无违建 | 根据名录，完成37.68公里县级河道基本无违建创建工作。 |
| 渔业 | 1 | 渔业产值 | 渔业产值实现7.9亿元。 |
|  | 2 | 产业发展 | 推进渔业品牌培育创建，深入实施渔业转型发展先行区创建，建立水产养殖尾水处理示范点9个，创建农业部健康养殖示范场1个，6月15日前完成养殖水域滩涂规划发布工作。 |
|  | 3 | 资源养护 | 强化幼鱼保护宣传，加强禁售海产品和幼鱼监管。完成渔业资源增殖放流1500万尾。 |
|  | 4 | 安全生产 | 推进初级水产品合格证管理，规模主体实现全覆盖。全面落实渔船安全生产监管责任制，加强渔船船员持证上岗监管，安全事故与死亡人数不突破“双控”指标。 |

2018年嵊州市水利渔业重点工作清单

| 类 别 | 序 号 | 工作内容 | 目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水利 | 1 | 水利投资 | 完成年度水利投资7.8亿元，其中“双十”防洪排涝重点项目建设投资4.9亿元。 |
|  | 2 | 水库山塘 | 完成水库除险加固3座，安全鉴定1座；山塘整治20座。 |
|  | 3 | 农田水利 | 新增改善灌溉面积0.7万亩，新增高效节水面积0.35万亩，农田渠道衬砌改造及渠系配套建筑90公里，小型泵站标准化建设10座，农村水电站增效扩容及生态修复8座。6月底前完成第四批中央财政小型农田水利项目总体验收，12月底前完成第七批总体验收。 |
|  | 4 | 农业水价 综合改革 | 6月底前完成县级农业水价综合改革实施方案编制，完成0.4万亩农田改革任务。 |
|  | 5 | 农村饮水 | 完成农村饮水安全巩固提升2.11万人。 |
|  | 6 | 河湖管理 | 完成美丽河湖建设2条、长度10公里，河道综合整治5公里，河湖库塘清淤40万方，累计完成河道管理范围划界55公里，新增水域面积0.77平方公里，水土流失治理面积7.5平方公里。 |
|  | 7 | 节水型社会 | 拓展节水载体建设，继续推进节水型社会创建。 |
|  | 8 | 标准化管理 | 完成85个水利工程标准化管理创建。其中，大中型工程12个：大中型水库5座、大中型灌区1个、堤防3段、大中型泵站2座、河道水闸1座；小型工程73个：小型水库48座、山塘20座、水文测站5座。 |
|  | 9 | 河道无违建 | 根据名录，完成27.38公里县级河道基本无违建创建工作。 |
| 渔业 | 1 | 渔业产值 | 渔业产值实现0.65亿元。 |
|  | 2 | 产业发展 | 推进渔业品牌培育创建，建立水产养殖尾水处理示范点6个，创建农业部健康养殖示范场1个，完成养殖水域滩涂规划编制、发布工作。 |
|  | 3 | 资源养护 | 强化幼鱼保护宣传，加强禁售海产品和幼鱼监管。完成渔业资源增殖放流300万尾。 |
|  | 4 | 安全生产 | 推进初级水产品合格证管理，规模主体实现全覆盖。全面落实渔船安全生产监管责任制，安全事故与死亡人数不突破“双控”指标。 |

2018年新昌县水利渔业重点工作清单

| 类 别 | 序 号 | 工作内容 | 目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水利 | 1 | 水利投资 | 完成年度水利投资3亿元，其中“双十”防洪排涝重点项目建设投资2.3亿元。 |
|  | 2 | 水库山塘 | 完成水库除险加固4座，安全鉴定5座；山塘整治22座。 |
|  | 3 | 农田水利 | 新增改善灌溉面积0.3万亩，新增高效节水面积0.67万亩，农田渠道衬砌改造及渠系配套建筑80公里，小型泵站标准化建设5座，农村水电站增效扩容及生态修复5座，6月底前完成第四批中央财政小型农田水利项目总体验收。 |
|  | 4 | 农业水价 综合改革 | 6月底前完成县级农业水价综合改革实施方案编制，完成0.3万亩农田改革任务。 |
|  | 5 | 农村饮水 | 完成农村饮水安全巩固提升1.15万人。 |
|  | 6 | 河湖管理 | 完成美丽河湖建设2条、长度5公里，河道综合整治10公里，河湖库塘清淤30万方，累计完成河道管理范围划界60公里，水土流失治理面积16平方公里。 |
|  | 7 | 节水型社会 | 拓展节水载体建设，继续推进节水型社会创建。 |
|  | 8 | 标准化管理 | 完成68个水利工程标准化管理创建。其中，大中型工程14个：大中型水库2座、大中型灌区1个、堤防11段；小型工程54个：小型水库40座、山塘9座、水文测站3座、农村供水工程2个。 |
|  | 9 | 河道无违建 | 根据名录，完成25.29公里县级河道基本无违建创建工作。 |
| 渔业 | 1 | 渔业产值 | 渔业产值实现0.9亿元。 |
|  | 2 | 产业发展 | 推进渔业品牌培育创建，建立水产养殖尾水处理示范点6个，完成养殖水域滩涂规划编制、发布工作。 |
|  | 3 | 资源养护 | 强化幼鱼保护宣传，加强禁售海产品和幼鱼监管。完成渔业资源增殖放流150万尾。 |
|  | 4 | 安全生产 | 推进初级水产品合格证管理，规模主体实现全覆盖。全面落实渔船安全生产监管责任制，安全事故与死亡人数不突破“双控”指标。 |

2018年滨海新城水利渔业重点工作清单

| 类 别 | 序 号 | 工作内容 | 目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水利 | 1 | 水利投资 | 完成年度水利投资2.1亿元，其中“双十”防洪排涝重点项目建设投资2亿元。 |
|  | 2 | 农田水利 | 小型泵站标准化建设30座。 |
|  | 3 | 河湖管理 | 完成河道综合整治1公里，河湖库塘清淤20万方，累计完成河道管理范围划界15公里。 |
|  | 4 | 标准化管理 | 完成2个水利工程标准化管理创建。其中，大中型工程2个：堤防2段。 |
| 渔业 | 1 | 产业发展 | 推进渔业品牌培育创建，建立水产养殖尾水处理示范点6个，创建农业部健康养殖示范场1个。 |
|  | 2 | 资源养护 | 强化幼鱼保护宣传，加强禁售海产品和幼鱼监管。开展“船证不符”整治，严格落实“多休减捕”，与渔船所有人签署“多休减捕”承诺，做好公开公示等相关工作 |
|  | 3 | 安全生产 | 推进初级水产品合格证管理，规模主体实现全覆盖。全面落实渔船安全生产监管责任制，安全事故与死亡人数不突破“双控”指标。 |

# Text boxes

绍 兴 市 水 利 局 文 件

绍市水利〔2018〕104号